  Sprint 1: زیرساخت، احراز هویت، پایگاه داده و CI/CD

  Sprint 2: ماژول مهمان و ثبت درخواست

  Sprint 3: پنل اپراتور و گردش‌کار تیکت

  Sprint 4:  AI Routing و اعلان‌ها

  Sprint 5: داشبوردها، گزارش‌گیری و بهینه‌سازی

Sprint 1 — Foundation & Platform

مدت زمان: ۲ هفته (۱۰ روز کاری)

هدف:

ایجاد زیرساخت کامل پروژه به‌گونه‌ای که توسعه‌دهندگان بتوانند از Sprint 2 فقط روی منطق کسب‌وکار تمرکز کنند.

Epic 1 — Monorepo Setup

Task 1.1

ایجاد Repository

hotel-operations-platform

Task 1.2

ساختار پروژه

hotel-operations-platform/

apps/

backend/

web/

admin/

worker/

packages/

ui/

shared/

types/

docs/

docker/

scripts/

.github/

Task 1.3

تعریف README

شامل

- نصب

- اجرا

- معماری

- توسعه

خروجی

Repository آماده

Epic 2 — Backend Bootstrap

نصب

- FastAPI

- SQLAlchemy 2.x

- Alembic

- Pydantic v2

- Uvicorn

- Structlog

- Loguru

- Ruff

- MyPy

- Pytest

ساختار

backend/

src/

core/

modules/

shared/

tests/

migrations/

خروجی

Backend اجرا شود.

GET /

↓

200 OK

Epic 3 — Frontend Bootstrap

نصب

- Next.js

- React

- TypeScript

- Tailwind

- shadcn/ui

- Zustand

- TanStack Query

ساختار

app/

modules/

components/

shared/

services/

store/

صفحه تست

/

↓

Hotel Operations Platform

Epic 4 — PostgreSQL

راه‌اندازی

Docker

PostgreSQL

ساخت دیتابیس

hotel_platform

اتصال

SQLAlchemy

Alembic Init

Migration اول

Create Extension UUID

Migration دوم

Create Users

Migration سوم

Roles

Migration چهارم

Permissions

Migration پنجم

Departments

Seed

Administrator

IT

Housekeeping

Maintenance

Reception

خروجی

Migration بدون خطا اجرا شود.

Epic 5 — Redis

راه‌اندازی

Docker

Redis

Connection

Health Check

فعلاً استفاده:

- Cache

- Rate Limit

Epic 6 — Authentication

JWT

Access Token

Refresh Token

Entity

User

API

POST /auth/login

POST /auth/logout

POST /auth/refresh

GET /me

Roles

Administrator

Manager

Operator

Permission Middleware

Password Hash

Argon2id

خروجی

Login کامل کار کند.

Epic 7 — Guest Authentication

API

POST /guest/login

ورودی

National Code

Phone

فعلاً

Mock

بدون PMS

JWT جداگانه برای مهمان

خروجی

Guest Login آماده باشد.

Epic 8 — Logging

Structlog

Log Format

JSON

ثبت

Login

Logout

API

Errors

نمونه

{

"event":"login",

"user":"..."

}

Epic 9 — Configuration

Environment

DATABASE_URL

REDIS_URL

JWT_SECRET

OPENAI_API_KEY

استفاده از

Pydantic Settings

Epic 10 — Exception Handling

Global Exception Handler

Validation

Business

Unknown

Error Format

{

"success":false,

"error":{}

}

Epic 11 — Docker

Dockerfile

Backend

Frontend

Worker

docker-compose

postgres

redis

backend

frontend

دستور

docker compose up

همه سرویس‌ها بالا بیایند.

Epic 12 — CI/CD

GitHub Actions

Workflow

Lint

↓

Type Check

↓

Tests

↓

Build

↓

Docker

Branch Protection

main

Epic 13 — Monitoring

Health Check

GET /health

Response

{

"database":"ok",

"redis":"ok",

"api":"ok"

}

Metrics

/metrics

Epic 14 — Testing

Pytest

حداقل تست

Login

Health

Repository

JWT

Coverage

80%

Epic 15 — Documentation

Swagger

/docs

ReDoc

/redoc

README

Architecture

Installation Guide

معیار پذیرش (Definition of Done)

Sprint 1 زمانی کامل محسوب می‌شود که:

- Backend و Frontend با Docker بالا بیایند.

- PostgreSQL و Redis بدون خطا متصل شوند.

- Migrationها و Seedها با موفقیت اجرا شوند.

- ورود کاربران و مهمانان با JWT کار کند.

- Logging، Health Check و Monitoring فعال باشند.

- Pipeline مربوط به Lint، Type Check، Test و Build در GitHub Actions سبز باشد.

- Swagger و ReDoc قابل دسترسی باشند.

- حداقل پوشش تست ۸۰٪ برای بخش‌های زیرساختی حاصل شده باشد.

یک پیشنهاد مهم برای پروژه شما

با توجه به اینکه قصد دارید از Claude Code یا Codex برای توسعه استفاده کنید، پیشنهاد می‌کنم Sprint 1 را به سه Milestone مستقل تقسیم کنیم تا هر مرحله قابل تحویل و قابل تست باشد:

Milestone 1 — Foundation

- Monorepo

- Docker

- PostgreSQL

- Redis

- Backend و Frontend Bootstrap

- CI اولیه

Milestone 2 — Identity

- User و Role

- Authentication

- Authorization

- Guest Login

- Seed Data

Milestone 3 — Platform

- Logging

- Exception Handling

- Health Check

- Monitoring

- Swagger

- Test Coverage

این تقسیم‌بندی باعث می‌شود در پایان هر Milestone یک نسخه پایدار و قابل اجرا داشته باشید و اگر در آینده توسعه‌دهنده جدیدی به پروژه اضافه شد یا بخشی از توسعه با ابزارهای هوش مصنوعی انجام شد، مدیریت و بازبینی تغییرات بسیار ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر باشد.

Sprint 2 — Guest Portal & Ticket Creation

مدت زمان: ۲ هفته (۱۰ روز کاری)

هدف:

پیاده‌سازی کامل پنل مهمان، احراز هویت مهمان، مشاهده اطلاعات اقامت، ثبت درخواست، پیگیری وضعیت و دریافت اعلان‌ها.

Epic 1 — Guest Dashboard

هدف

پس از ورود، مهمان وارد داشبورد اختصاصی خود شود.

Widgetهای داشبورد

- خوشامدگویی

- شماره اتاق

- تاریخ ورود

- تاریخ خروج

- تعداد درخواست‌های باز

- تعداد درخواست‌های در حال انجام

- آخرین اعلان‌ها

API

GET /api/v1/guests/me/dashboard

خروجی

{

"guest": {},

"stay": {},

"summary": {},

"notifications": []

}

Epic 2 — Guest Profile

قابلیت‌ها

مشاهده:

- نام

- نام خانوادگی

- شماره اتاق

- تلفن

- زبان

ویرایش:

- زبان

- شماره تماس (در صورت مجاز بودن)

- ترجیحات اعلان

API

GET /api/v1/guests/me

PATCH /api/v1/guests/me

Epic 3 — Stay Information

نمایش:

- شماره اتاق

- نوع اتاق

- Check-in

- Check-out

- وضعیت اقامت

API

GET /api/v1/stays/current

Epic 4 — Service Catalog

قبل از ثبت درخواست، مهمان سرویس‌ها را مشاهده کند.

مثال:

🧹 Housekeeping

🍽 Room Service

🛏 Extra Pillow

🧺 Towel

📺 TV

☎ Telephone

❄ Air Conditioner

💡 Electricity

🚿 Bathroom

🌐 Internet

🧼 Cleaning

🧳 Luggage

🆘 Emergency

API

GET /api/v1/service-categories

Epic 5 — Create Ticket

اصلی‌ترین قابلیت Sprint

فرم

Category

Subject

Description

Attachment

اعتبارسنجی

- Category الزامی

- توضیح حداقل ۱۰ کاراکتر

- حجم فایل محدود

- نوع فایل کنترل شود

API

POST /api/v1/tickets

خروجی

{

"ticketNumber":"24000125",

"status":"NEW"

}

Epic 6 — Ticket Timeline

مهمان بتواند تمام درخواست‌های خود را مشاهده کند.

لیست

GET /api/v1/tickets

جزئیات

GET /api/v1/tickets/{id}

Timeline

Created

↓

Assigned

↓

Accepted

↓

In Progress

↓

Resolved

↓

Closed

Epic 7 — Ticket Conversation

مهمان بتواند پیام ارسال کند.

API

POST /api/v1/tickets/{id}/messages

نمایش گفتگو

GET /api/v1/tickets/{id}/messages

Epic 8 — Attachment Upload

پشتیبانی

- JPG

- PNG

- PDF

حداکثر

10 MB

Storage

MinIO

API

POST /api/v1/tickets/{id}/attachments

Epic 9 — Notification Center

نمایش

- Ticket Accepted

- Ticket Resolved

- Ticket Closed

API

GET /api/v1/notifications

خواندن

PATCH /notifications/{id}/read

Epic 10 — Search & Filter

درخواست‌ها بر اساس:

- وضعیت

- تاریخ

- دسته‌بندی

API

GET /tickets

?status=

?category=

?dateFrom=

?dateTo=

Epic 11 — Frontend Pages

صفحات

Login

Dashboard

Profile

My Requests

Create Request

Request Detail

Notifications

Epic 12 — UI Components

ساخت کامپوننت‌های قابل استفاده مجدد:

- Ticket Card

- Status Badge

- Timeline

- File Upload

- Chat Bubble

- Empty State

- Skeleton Loader

- Error State

- Confirmation Dialog

Epic 13 — Business Rules

قوانین اصلی:

- مهمان فقط Ticketهای خودش را مشاهده کند.

- مهمان فقط در زمان اقامت فعال بتواند Ticket ایجاد کند.

- Ticket بسته‌شده قابل ویرایش نباشد.

- تعداد فایل‌ها و حجم آن‌ها محدود باشد.

- همه عملیات در Audit Log ثبت شوند.

Epic 14 — AI Integration (مرحله اول)

در این Sprint، AI تصمیم نهایی نمی‌گیرد، بلکه به‌صورت غیرهمزمان فعال می‌شود.

جریان کار:

Guest

↓

Create Ticket

↓

Database

↓

Event

↓

AI Queue

↓

Classification

↓

Department پیشنهادی

↓

Save

اگر AI در دسترس نباشد، Ticket همچنان ثبت می‌شود و وضعیت آن برای بررسی دستی آماده خواهد بود.

Epic 15 — Real-time Updates

استفاده از WebSocket برای:

- تغییر وضعیت Ticket

- پیام جدید

- اعلان جدید

Epic 16 — Testing

سناریوهای تست:

- ورود مهمان

- مشاهده داشبورد

- ثبت درخواست

- بارگذاری فایل

- مشاهده درخواست‌ها

- ارسال پیام

- دریافت اعلان

- اتصال و به‌روزرسانی WebSocket

معیار پذیرش (Definition of Done)

Sprint 2 زمانی کامل محسوب می‌شود که:

- مهمان بتواند وارد سامانه شود.

- اطلاعات اقامت خود را مشاهده کند.

- درخواست جدید ثبت کند.

- وضعیت و تاریخچه درخواست‌های خود را ببیند.

- با اپراتور از طریق پیام در Ticket ارتباط برقرار کند.

- فایل ضمیمه بارگذاری کند.

- اعلان‌ها را دریافت و مدیریت کند.

- AI طبقه‌بندی اولیه را به‌صورت غیرهمزمان انجام دهد.

- تمام APIها در Swagger مستند باشند.

- تست‌های اصلی با موفقیت اجرا شوند.

پیشنهاد مهم برای پروژه هتل شما

با توجه به اینکه این سامانه قرار است در شبکه داخلی هتل و توسط مهمانان با سطح دانش فنی متفاوت استفاده شود، پیشنهاد می‌کنم ثبت درخواست را تا حد ممکن ساده کنیم.

به‌جای اینکه مهمان از ابتدا دسته‌بندی را انتخاب کند، صفحه ثبت درخواست می‌تواند دو حالت داشته باشد:

حالت سریع (پیشنهادی برای MVP)

فقط یک کادر متن و دکمه ارسال:

«مشکل یا درخواست خود را بنویسید...»

مثال:

- «حوله اضافه می‌خواهم.»

- «تلویزیون روشن نمی‌شود.»

- «اتاق خیلی گرم است.»

AI دسته‌بندی، اولویت و واحد مسئول را تشخیص می‌دهد و در صورت نیاز از مهمان اطلاعات تکمیلی می‌خواهد.

حالت پیشرفته

برای کاربرانی که ترجیح می‌دهند، امکان انتخاب دسته‌بندی، افزودن تصویر و توضیحات بیشتر نیز وجود داشته باشد.

این رویکرد تعداد کلیک‌ها را کاهش می‌دهد، تجربه کاربری را بهبود می‌بخشد و از همان ابتدا نقش هوش مصنوعی را در سامانه پررنگ می‌کند، بدون اینکه وابستگی حیاتی به آن ایجاد شود.

Sprint 3 — Operator Portal & Ticket Workflow

مدت زمان: ۲ تا ۳ هفته (۱۰ تا ۱۵ روز کاری)

هدف:

پیاده‌سازی کامل پنل اپراتور، مدیریت صف درخواست‌ها، گردش‌کار (Workflow)، ارتباط با مهمان و ثبت نتیجه عملیات.

Epic 1 — Operator Dashboard

هدف

هر اپراتور پس از ورود، داشبورد اختصاصی خود را مشاهده کند.

Widgetها

- درخواست‌های جدید

- درخواست‌های اختصاص داده شده

- درخواست‌های در حال انجام

- درخواست‌های نزدیک به SLA

- عملکرد امروز

- اعلان‌های جدید

API

GET /api/v1/operator/dashboard

خروجی

{

"assigned": 12,

"in_progress": 5,

"sla_warning": 2,

"completed_today": 18,

"notifications": []

}

Epic 2 — Department Queue

هر واحد فقط درخواست‌های مربوط به خودش را مشاهده کند.

مثال:

- IT

- Housekeeping

- Maintenance

- Reception

- Room Service

API

GET /api/v1/operator/queue

فیلترها

- اولویت

- وضعیت

- طبقه

- شماره اتاق

- تاریخ

- SLA

- اپراتور

Epic 3 — Ticket Assignment

سیستم درخواست را به اپراتور اختصاص می‌دهد.

روش‌های تخصیص:

- دستی

- خودکار (Round Robin)

- بر اساس شیفت

- بر اساس مهارت

- بر اساس کمترین بار کاری

API

POST /api/v1/tickets/{id}/assign

Epic 4 — Ticket Workflow

چرخه کامل وضعیت درخواست:

NEW

│

▼

ASSIGNED

│

▼

ACCEPTED

│

▼

IN_PROGRESS

│

▼

WAITING_FOR_GUEST

│

▼

RESOLVED

│

▼

CLOSED

وضعیت‌های ویژه:

CANCELLED

REOPENED

ESCALATED

قوانین:

- تغییر وضعیت باید معتبر باشد.

- تمام تغییرات در History ثبت شوند.

- زمان هر مرحله ذخیره شود.

Epic 5 — Ticket Detail

نمایش کامل اطلاعات درخواست:

- اطلاعات مهمان

- شماره اتاق

- دسته‌بندی

- توضیحات

- فایل‌های پیوست

- وضعیت

- تاریخچه تغییرات

- پیام‌ها

- پیشنهاد AI

API

GET /api/v1/tickets/{id}

Epic 6 — Ticket Conversation

اپراتور بتواند با مهمان گفتگو کند.

API

POST /api/v1/tickets/{id}/messages

ویژگی‌ها:

- پیام متنی

- فایل

- زمان ارسال

- خوانده شده / نشده

Epic 7 — Resolution

اپراتور نتیجه را ثبت کند.

مثال:

تلویزیون ریست شد.

کابل HDMI تعویض شد.

سیستم تهویه سرویس شد.

API

POST /api/v1/tickets/{id}/resolve

Epic 8 — Close Ticket

پس از تأیید نهایی، درخواست بسته شود.

API

POST /api/v1/tickets/{id}/close

قوانین:

- فقط Ticketهای Resolved قابل بستن هستند.

- تاریخ پایان ثبت شود.

- SLA محاسبه شود.

Epic 9 — Reopen Ticket

اگر مشکل دوباره ایجاد شد:

POST /api/v1/tickets/{id}/reopen

دلیل بازگشایی ثبت شود.

Epic 10 — SLA Management

برای هر دسته‌بندی زمان پاسخ تعریف می‌شود.

نمونه:

| دسته‌بندی | پاسخ اولیه | زمان رفع |
| --- | --- | --- |
| Housekeeping | ۵ دقیقه | ۱۵ دقیقه |
| IT | ۱۰ دقیقه | ۳۰ دقیقه |
| Maintenance | ۱۵ دقیقه | ۶۰ دقیقه |
| Emergency | ۱ دقیقه | ۵ دقیقه |

قابلیت‌ها:

- نمایش شمارش معکوس SLA

- هشدار نزدیک شدن به پایان SLA

- ثبت نقض SLA

Epic 11 — Real-time Updates

با WebSocket:

- Ticket جدید

- تغییر وضعیت

- پیام جدید

- انتقال درخواست

- هشدار SLA

Epic 12 — Operator Performance

محاسبه KPIها:

- تعداد درخواست‌های انجام‌شده

- میانگین زمان پاسخ

- میانگین زمان رفع

- درصد رعایت SLA

- درخواست‌های باز

API

GET /api/v1/operator/statistics

Epic 13 — AI Assistance

نمایش اطلاعات کمکی:

- واحد پیشنهادی

- اولویت پیشنهادی

- Confidence Score

- دلیل پیشنهاد

- امکان اصلاح توسط اپراتور

اگر اپراتور AI را اصلاح کند:

Feedback

↓

AI Dataset

↓

Future Training

Epic 14 — Notifications

ارسال اعلان برای:

- Ticket جدید

- Ticket اختصاص داده شده

- پیام جدید

- هشدار SLA

- Escalation

Epic 15 — Audit Trail

ثبت کامل تمام عملیات:

- ورود اپراتور

- مشاهده Ticket

- تغییر وضعیت

- ارسال پیام

- تغییر واحد

- ثبت نتیجه

- بستن درخواست

Epic 16 — Frontend Pages

صفحات

Operator Login

Dashboard

Queue

Assigned Tickets

Ticket Detail

Statistics

Notifications

Profile

Epic 17 — UI Components

کامپوننت‌های جدید:

- Kanban Board (اختیاری)

- Ticket Table

- SLA Badge

- Countdown Timer

- Chat Panel

- Activity Timeline

- Assignment Dialog

- Priority Chip

- Status Selector

Epic 18 — Testing

سناریوهای تست:

- پذیرش درخواست

- تغییر وضعیت

- انتقال بین واحدها

- ثبت نتیجه

- بستن درخواست

- بازگشایی

- گفتگو

- هشدار SLA

- به‌روزرسانی لحظه‌ای

معیار پذیرش (Definition of Done)

Sprint 3 زمانی کامل محسوب می‌شود که:

- اپراتور بتواند وارد پنل اختصاصی خود شود.

- صف درخواست‌های واحد خود را مشاهده و مدیریت کند.

- درخواست‌ها را بپذیرد، وضعیت آن‌ها را تغییر دهد و نتیجه را ثبت کند.

- با مهمان از طریق Ticket ارتباط برقرار کند.

- هشدارهای SLA و اعلان‌های لحظه‌ای را دریافت کند.

- پیشنهاد AI را مشاهده و در صورت نیاز اصلاح کند.

- تمام فعالیت‌ها در Audit Log ثبت شوند.

- شاخص‌های عملکرد اپراتور قابل مشاهده باشند.

- تست‌های عملکردی و یکپارچگی با موفقیت اجرا شوند.

🏨 پیشنهاد ویژه برای پروژه هتل شما

با توجه به تجربه‌ای که از ساختار هتل آراز و گردش کار واحدهای مختلف توضیح داده‌ای، یک قابلیت را از همین Sprint اضافه می‌کنم که در بسیاری از سیستم‌های هتلداری وجود ندارد اما ارزش عملیاتی بالایی دارد:

Work Order داخلی

هر Ticket بتواند به یک یا چند Work Order تبدیل شود.

مثال:

درخواست مهمان:

«تلویزیون تصویر ندارد.»

اپراتور IT پس از بررسی متوجه می‌شود مشکل از برق اتاق است.

در این حالت:

- Ticket اصلی همچنان برای مهمان حفظ می‌شود.

- اپراتور یک Work Order برای واحد تأسیسات ایجاد می‌کند.

- هر Work Order مسئول، وضعیت، زمان شروع و پایان مستقل دارد.

- با اتمام تمام Work Orderها، Ticket اصلی به حالت Resolved تغییر می‌کند.

این طراحی باعث می‌شود در آینده بتوانید گردش‌کارهای پیچیده بین واحدهای مختلف را بدون ایجاد درخواست‌های تکراری مدیریت کنید و سامانه شما از یک سیستم تیکت ساده به یک Hotel Operations Platform واقعی ارتقا پیدا کند.

Sprint 4 — AI Routing, Automation & Notification Engine

مدت زمان: ۲ تا ۳ هفته (۱۰ تا ۱۵ روز کاری)

هدف:

پیاده‌سازی موتور هوش مصنوعی برای تحلیل درخواست‌ها، مسیریابی هوشمند، اتوماسیون عملیات، سیستم اعلان و یادگیری مستمر.

Epic 1 — AI Orchestrator

هدف

تمام درخواست‌های جدید ابتدا وارد AI Orchestrator شوند.

Guest

│

▼

Ticket Created

│

▼

AI Orchestrator

│

├── Rule Engine

├── Prompt Builder

├── LLM Adapter

├── Confidence Evaluator

├── Routing Engine

└── Learning Engine

Epic 2 — Rule Engine

قبل از ارسال درخواست به مدل AI، قوانین قطعی بررسی شوند.

مثال

"حوله"

↓

Housekeeping

"تلویزیون"

↓

IT

"کولر"

↓

Maintenance

اگر Rule Engine پاسخ قطعی داشت:

AI فراخوانی نمی‌شود.

مزایا

- کاهش هزینه

- افزایش سرعت

- کاهش وابستگی به AI

Epic 3 — Prompt Builder

تولید Prompt استاندارد

ورودی

{

"room":"508",

"language":"fa",

"text":"تلویزیون تصویر ندارد"

}

خروجی

وظیفه شما طبقه‌بندی درخواست‌های هتل است.

خروجی فقط JSON باشد.

{

department:

priority:

reason:

confidence:

}

Epic 4 — LLM Adapter

پشتیبانی از چند مدل

ترتیب اولویت:

OpenAI GPT

↓

Azure OpenAI

↓

Ollama

↓

Local Model

در صورت قطعی یک سرویس،

به سرویس بعدی سوئیچ شود.

Epic 5 — AI Classification

خروجی AI

{

"department":"IT",

"priority":"HIGH",

"confidence":0.97,

"reason":"TV issue"

}

اطلاعات ذخیره شود.

Epic 6 — Confidence Engine

اگر

Confidence >= 90%

↓

تخصیص خودکار

اگر

60% <= Confidence < 90%

↓

نیاز به تأیید اپراتور

اگر

Confidence < 60%

↓

ارسال به صف بررسی دستی

Epic 7 — Routing Engine

وظایف:

- انتخاب واحد

- انتخاب شیفت

- انتخاب اپراتور

- بررسی بار کاری

- بررسی SLA

- بررسی تخصص

خروجی

Ticket

↓

Housekeeping

↓

Operator #5

Epic 8 — AI Suggestions

در Ticket نمایش داده شود:

- واحد پیشنهادی

- اولویت پیشنهادی

- زمان تقریبی رفع

- علت تصمیم

- Confidence Score

Epic 9 — Learning Engine

اگر اپراتور AI را اصلاح کند

AI

↓

Wrong Department

↓

Operator Correction

↓

Dataset

↓

Future Training

این داده‌ها برای بهبود Prompt و آموزش مدل‌های آینده ذخیره شوند.

Epic 10 — Notification Engine

پشتیبانی از:

- In-App

- Email

- SMS

- Push Notification

- WebSocket

Epic 11 — Notification Templates

قالب‌های استاندارد

مثال:

درخواست شما ثبت شد.

درخواست شما در حال بررسی است.

مشکل اتاق شما برطرف شد.

Epic 12 — Event Bus

تمام رویدادها منتشر شوند.

TicketCreated

↓

Event Bus

↓

Notification

↓

AI

↓

Reporting

↓

Audit

Epic 13 — Escalation

اگر SLA نقض شد

SLA Expired

↓

Manager

↓

Escalation

سطوح:

Level 1

↓

Level 2

↓

Manager

↓

Hotel Manager

Epic 14 — AI Monitoring

نمایش

- تعداد درخواست‌های تحلیل‌شده

- میانگین زمان پاسخ AI

- درصد موفقیت

- میزان Confidence

- تعداد اصلاح توسط اپراتور

- میزان استفاده از Rule Engine

Epic 15 — AI Feedback Panel

برای مدیر سیستم

نمایش:

- تصمیم AI

- تصمیم اپراتور

- اختلاف

- علت اصلاح

Epic 16 — Notification Center

قابلیت‌ها

- مشاهده اعلان‌ها

- خواندن

- آرشیو

- حذف

- جستجو

- فیلتر

Epic 17 — WebSocket

Real-time

- Ticket Created

- Assigned

- Accepted

- Resolved

- Chat

- Notifications

- SLA

Epic 18 — Retry Mechanism

اگر AI پاسخ نداد

Retry

↓

Retry

↓

Fallback

↓

Manual Queue

اگر Notification ارسال نشد

Queue

↓

Retry

↓

Dead Letter Queue

Epic 19 — Testing

سناریوها

- Rule Engine

- AI Classification

- Routing

- Confidence

- Escalation

- Notification

- WebSocket

- Retry

معیار پذیرش (Definition of Done)

Sprint 4 زمانی کامل محسوب می‌شود که:

- Rule Engine قبل از AI اجرا شود.

- AI بتواند واحد، اولویت و دلیل تصمیم را پیشنهاد دهد.

- Confidence بر اساس آستانه‌های تعریف‌شده تعیین شود.

- Ticket به‌صورت خودکار یا نیمه‌خودکار به واحد مناسب هدایت شود.

- سیستم اعلان از طریق In-App و WebSocket فعال باشد و زیرساخت Email و SMS آماده باشد.

- Escalation بر اساس SLA به‌صورت خودکار انجام شود.

- بازخورد اپراتورها برای بهبود تصمیم‌های AI ذخیره شود.

- داشبورد سلامت AI و گزارش‌های عملکرد قابل مشاهده باشند.

- تمام فرآیندها قابل تست و ثبت در Audit Log باشند.

🧠 پیشنهاد مهم برای نسخه Enterprise

به‌جای اینکه AI فقط بر اساس متن درخواست تصمیم بگیرد، از زمینه (Context) هم استفاده کنید. در Prompt علاوه بر متن درخواست، اطلاعات زیر نیز ارسال شود:

- شماره اتاق

- نوع اتاق (Standard، Suite، VIP و ...)

- طبقه

- زبان مهمان

- ساعت ثبت درخواست

- سابقه درخواست‌های باز همان اتاق

- تجهیزات نصب‌شده در اتاق (در آینده از ماژول Asset Management)

- اولویت‌های تعریف‌شده توسط مدیریت هتل

مثال

مهمان فقط می‌نویسد:

«تلویزیون کار نمی‌کند.»

AI با داشتن Context می‌تواند تشخیص دهد:

- اتاق VIP است ⇒ اولویت را High قرار دهد.

- همین اتاق در دو ساعت گذشته یک Ticket برق داشته ⇒ احتمالاً مشکل از برق است، نه خود تلویزیون.

- در همان طبقه چند Ticket مشابه ثبت شده ⇒ احتمال وجود مشکل در تجهیزات مشترک را به مدیر تأسیسات گزارش دهد.

این رویکرد باعث می‌شود سامانه فقط «طبقه‌بندی‌کننده متن» نباشد، بلکه به یک دستیار هوشمند عملیات هتل تبدیل شود که از داده‌های عملیاتی برای تصمیم‌گیری بهتر استفاده می‌کند.

Sprint 5 — Analytics, Dashboards & Optimization

مدت زمان: ۲ هفته (۱۰ روز کاری)

هدف:

پیاده‌سازی داشبوردهای مدیریتی، گزارش‌های تحلیلی، KPIها، بهینه‌سازی عملکرد، مانیتورینگ سیستم و آماده‌سازی برای استقرار در محیط عملیاتی.

Epic 1 — Executive Dashboard

هدف

داشبورد ویژه مدیر هتل با نمایش شاخص‌های کلیدی (KPIs).

KPIهای اصلی

- تعداد کل درخواست‌های امروز

- درخواست‌های باز

- درخواست‌های در حال انجام

- درخواست‌های تکمیل‌شده

- میانگین زمان پاسخ

- میانگین زمان رفع

- درصد رعایت SLA

- رضایت مهمان (در نسخه‌های بعدی)

- نرخ موفقیت AI

API

GET /api/v1/dashboard/executive

Widgetها

Today's Tickets

Open Tickets

SLA Compliance

Average Resolution Time

AI Accuracy

Department Performance

Recent Alerts

Epic 2 — Department Dashboard

هر واحد داشبورد اختصاصی خود را داشته باشد.

نمایش

- تعداد درخواست‌های امروز

- درخواست‌های فعال

- درخواست‌های عقب‌افتاده

- میانگین زمان رسیدگی

- عملکرد اپراتورها

- وضعیت SLA

API

GET /api/v1/dashboard/department

Epic 3 — Operator Dashboard

نمایش عملکرد شخصی اپراتور

KPIها

- درخواست‌های انجام‌شده

- میانگین زمان پاسخ

- میانگین زمان رفع

- نرخ موفقیت

- SLA شخصی

- درخواست‌های فعال

Epic 4 — Reporting Engine

قابلیت تولید گزارش

فرمت‌ها:

- PDF

- Excel

- CSV

گزارش‌ها:

- روزانه

- هفتگی

- ماهانه

- سالانه

- سفارشی

API

POST /api/v1/reports/export

Epic 5 — Ticket Analytics

تحلیل درخواست‌ها

بر اساس:

- دسته‌بندی

- طبقه

- اتاق

- واحد

- اپراتور

- ساعت ثبت

- روز هفته

- ماه

نمونه نمودارها

- روند درخواست‌ها

- درخواست‌ها بر اساس واحد

- Heatmap ساعات پرترافیک

- Top 10 مشکلات پرتکرار

Epic 6 — AI Analytics

نمایش

- Accuracy

- Precision

- Recall

- Confidence Distribution

- تعداد اصلاح توسط اپراتور

- میزان استفاده از Rule Engine

API

GET /api/v1/dashboard/ai

Epic 7 — SLA Dashboard

نمایش

- SLA رعایت‌شده

- SLA نقض‌شده

- زمان پاسخ

- زمان رفع

- دلایل نقض SLA

نمودارها

- Gauge

- Trend

- Heatmap

Epic 8 — Notification Analytics

نمایش

- تعداد اعلان‌ها

- نرخ تحویل

- نرخ مشاهده

- اعلان‌های ناموفق

- میانگین زمان مشاهده

Epic 9 — Audit Dashboard

گزارش فعالیت‌ها

- ورود کاربران

- تغییر وضعیت Ticket

- تغییر نقش‌ها

- خطاهای امنیتی

- تغییرات تنظیمات

جستجو

فیلتر

Export

Epic 10 — Search Engine

جستجوی سراسری

امکان جستجو بر اساس:

- شماره درخواست

- شماره اتاق

- نام مهمان

- اپراتور

- دسته‌بندی

- متن درخواست

Epic 11 — Performance Optimization

بهینه‌سازی:

- Queryها

- Indexهای پایگاه داده

- Cache

- Lazy Loading

- Pagination

- Compression

- Image Optimization

Epic 12 — Background Jobs

اجرای پردازش‌های زمان‌بر

- تولید گزارش

- ارسال ایمیل

- پاک‌سازی داده‌های موقت

- آرشیو لاگ‌ها

- آموزش AI (در آینده)

Epic 13 — System Monitoring

نمایش

- وضعیت API

- وضعیت Database

- وضعیت Redis

- وضعیت Queue

- وضعیت AI

- وضعیت Storage

ابزارها

- Prometheus

- Grafana

Epic 14 — Backup & Recovery

قابلیت‌ها

- نسخه پشتیبان خودکار پایگاه داده

- پشتیبان‌گیری از فایل‌ها

- برنامه بازیابی (Restore)

- زمان‌بندی Backup

- آزمون دوره‌ای بازیابی

Epic 15 — Security Audit

بررسی

- لاگین‌های ناموفق

- حملات احتمالی

- Rate Limiting

- دسترسی‌های غیرمجاز

- گزارش رویدادهای امنیتی

Epic 16 — Feedback Module

پس از بسته شدن Ticket

مهمان بتواند:

- امتیاز (۱ تا ۵)

- نظر متنی

- ثبت شکایت یا پیشنهاد

API

POST /api/v1/feedback

Epic 17 — Data Retention

قوانین نگهداری داده‌ها

- Ticketها: حداقل ۵ سال

- Audit Log: حداقل ۱ سال

- Notification Log: حداقل ۶ ماه

- فایل‌های ضمیمه: مطابق سیاست هتل

قابلیت آرشیو و حذف خودکار نیز پیش‌بینی شود.

Epic 18 — Final Testing

انواع تست:

- Functional Test

- Integration Test

- Performance Test

- Security Test

- Load Test

- User Acceptance Test (UAT)

Epic 19 — Production Readiness

چک‌لیست

- Docker Image نهایی

- فایل‌های Environment

- Migration نهایی

- مستندات استقرار

- Rollback Plan

- Disaster Recovery Plan

- Release Notes

معیار پذیرش (Definition of Done)

Sprint 5 زمانی کامل محسوب می‌شود که:

- داشبوردهای مدیر، واحد و اپراتور فعال باشند.

- گزارش‌ها در فرمت‌های PDF، Excel و CSV قابل تولید باشند.

- شاخص‌های SLA، عملکرد اپراتورها و دقت AI قابل مشاهده باشند.

- سیستم مانیتورینگ و هشدار فعال باشد.

- فرآیند Backup و Restore مستند و قابل اجرا باشد.

- ماژول بازخورد مهمان فعال باشد.

- تست‌های نهایی (UAT، Performance و Security) با موفقیت انجام شده باشند.

- نسخه Release Candidate برای استقرار در محیط عملیاتی آماده باشد.

🏨 پیشنهاد ویژه برای هتل آراز

با توجه به اینکه هتل آراز بیش از ۵۰۰ اتاق، چندین واحد خدماتی و حجم بالای درخواست‌های روزانه دارد، پیشنهاد می‌کنم دو قابلیت تحلیلی را از همان نسخه 1.0 اضافه کنید:

1. داشبورد سلامت اتاق‌ها (Room Health Score)

برای هر اتاق یک امتیاز سلامت محاسبه شود که از عواملی مانند:

- تعداد درخواست‌های ثبت‌شده

- میانگین زمان رفع مشکلات

- تعداد خرابی‌های تکراری

- رضایت مهمان

- دفعات خارج شدن از SLA

به دست آید.

این داشبورد به مدیران کمک می‌کند اتاق‌هایی را که نیازمند بازسازی یا بررسی فنی هستند، سریع شناسایی کنند.

2. تحلیل خرابی‌های تکرارشونده (Recurring Issue Analytics)

سامانه به‌صورت خودکار الگوهای پرتکرار را شناسایی کند، مانند:

- یک مدل خاص تلویزیون که در چندین اتاق دچار مشکل شده است.

- افزایش خرابی سیستم تهویه در یک طبقه.

- بیشترین درخواست‌های حوله یا نظافت در ساعات خاص.

- واحدهایی که به‌طور مداوم SLA را نقض می‌کنند.

این قابلیت سامانه را از یک ابزار گزارش‌گیری ساده به یک سیستم تصمیم‌یار مدیریتی (Decision Support System) تبدیل می‌کند و ارزش واقعی داده‌های جمع‌آوری‌شده را برای مدیریت هتل آشکار می‌سازد.